UCHWAŁA NR XIV/80/04

Rady Gminy Kruszyna

Z dnia 27 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na 2004r. w zakresie dotyczącym        wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15poz.148)

Rada Gminy Kruszyna

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletnim inwestycyjnym programie gospodarki wodno-ściekowej na lata 2004-2005 przy udziale programu SAPARD z uwzględnieniem kosztów rzeczywistych po przetargu w kwocie 1.654.255,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego nowe zadanie pod nazwą „modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XIV/80/04

Rady Gminy Kruszyna

z dnia 27 sierpnia 2004r.

## WIELOLETNI INWESTYCYJNY PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

## NA LATA 2004 - 2005

Celem programu jest uporządkowanie w gminie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej w Widzowie

1. Zadania realizowane w ramach, tego programu to:

a) budowa 3629 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

w tym: rok 2004 -2000mb, rok 2005 -1627mb

b) budowa 139szt., przyłączy w tym: rok 2004- 80szt. rok 2005 -59szt.

c) budowa 3 przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym

w tym rok 2004 – 2 szt. rok 2005 -1szt.

d) budowa 204 mb kanalizacji tłocznej w tym :rok 2004  - 75mb, rok 2005 – 129mb.

2. Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy w Kruszynie

3. Okres realizacji  programu lata 2004 – 2005

4. Łączne nakłady na realizację 1.654.255,80zł.

| OKREŚLENIE ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH | OGÓŁEM KWOTA ZŁ | NAKŁADY DO PONIESIENIA | NAKŁADY DO PONIESIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004r KWOTA ZŁ | 2005 KWOTA ZŁ |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 1.654.255,80 | 941.035,95 | 713.219,85 |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 1.654.255,80 | 941.035,95 | 713.219,85 |
| W TYM: |  |  |  |
| 1. środki własne budżetu | 827.127,91 | 470.517,98 | 356.609,93 |
| 2. środki SAPARD | 827.127,89 | 470.517,97 | 356.609,92 |
| W tym: |  |  |  |
| Ujęte w budżecie gminy 2004r | X | 470.517,98 | X |
| Z tego –środki budżetu | X | 470.517,98 | X |
| Przewidywane do wprowadzenia W ciągu roku | X | 470.517,97 | X |
| -środki SAPARD | X | 470.517,97 | X |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XIV/80/04

Rady Gminy Kruszyna

z dnia 27 sierpnia 2004r.

## WIELOLETNI PROGRAM FINANSOWANIA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KRUSZYNA

1.Celem programu jest kompleksowe zmodernizowanie systemu oświetlenia ulicznego

i  uzyskanie oszczędności w zużyciu energii.

2. Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy w Kruszynie.

3. Okres realizacji  programu lata 2004 – 2009.

4. Łączne nakłady na realizację 450.960zł.

| OKREŚLENIE ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH | OGÓŁEM KWOTA | NAKŁADY DO PONIESIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROK 2004 | ROK 2005 | ROK 2006 | PO 2006 ROKU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 450.960 | 29.000 | 83.000 | 98.000 | 240.960 |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W TYM: | 450.960 | 29.000 | 83.000 | 98.000 | 240.960 |
| ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU | 450.960 | 29.000 | 83.000 | 98.000 | 240.960 |