Załącznik nr 7

UMOWA NR ………..  (projekt)

zawarta w dniu	 2007 roku w Kruszynie pomiędzy Gminą Kruszyna z siedzibą w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 reprezentowaną przez:

- mgr Bogusława Mielczarka – Wójta Gminy

- Jerzego Hejduka – Skarbnika Gminy

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

, z siedzibą w 	 ul

reprezentowanym przez:

- .……………………………….

- ………………………………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w dniu ………..... w przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie z materiałów własnych robót budowlanych obejmujących „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kijów gmina Kruszyna”, wodociąg długości 548 mb wykonany z rur PCW  110 mm.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy projekt budowlany (bez wykonania przyłączy wykazanych w projekcie).

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2.

Obowiązki stron

1.	Obowiązki zamawiającego.

- Przekazanie pozwolenia na roboty budowlane wraz z Dziennikiem budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4. niniejszej umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

- Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez wykonawcę.

2.	Obowiązki wykonawcy.

2.1.	Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2.	Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania  prac. Wykonawca jest zobowiązany   zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.3.	Zgłoszenie zakończenia robót w celu dokonania odbioru.

  - Przygotowanie dokumentów do dokonania odbioru końcowego, a w szczególności:

- protokoły odbiorów częściowych,

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,

- świadectwa wykonanych prób,

- dokumentacje powykonawczą z ewentualnymi zmianami,

- pozytywny wynik badania wody wykonanej przez „Sanepid”,

- dziennik budowy z wpisami końcowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu,

- wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego,

  - Przestrzeganie przepisów bhp.

  - Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

§ 3.

# Terminy wykonania

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie robót nastąpi: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie robót nastąpi: w ciągu 74 dni od daty podpisania umowy,

2.	Terminy ustalone w pkt 1 a), 1 b) ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),mającego
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji.

§ 4.

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

- Roboty budowlane i montażowe dla których strony ustalą odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumenty wymienione w § 2. ust. 2 pkt. 2.4.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

  - nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej  wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

§ 5.

Wynagrodzenie

- Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto:  ……….……… zł.

(słownie: ……………………………………………….……….)

w tym:

–	podatek VAT w wysokości 22 % co stanowi kwotę  ……………………….zł.

(słownie: …………………………….………………………….)

–	wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………………….zł.

(słownie: …………………………….………………………….)

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny umownej ze względów inflacyjnych.

§ 6.

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez zamawiającego, jeśli konto bankowe zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktury.

§ 7.

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udziela zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego, będącego przedmiotem odbioru.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w zgłoszeniu zakończenia robót – w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy,

- za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy wady nieusunięte w wyznaczonym terminie na jego koszt.

- Strony zastrzegają prawo potrącenia należytych kar umownych z wynagrodzenia

§ 9.

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 10.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

- Zamawiający:

-

- Wykonawca:

-

-

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA

…………………………..                                                 …….…………………....