**UMOWA NR …**

Zawarta w dniu …. roku w Kruszynie pomiędzy Gminą Kruszyna z siedzibą w Kruszynie przy ul. Kmicica 5, którą reprezentuje:

1. Wójt Gminy - mgr. inż. Jadwiga Zawadzka

Przy kontrasygnacie

1. Skarbnika Gminy – mgr. Inż. Eweliny Kokot

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

firmą …..

reprezentowaną przez: ……….

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z materiałów własnych robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej   
   w miejscowości Widzów, ul. Kościelna”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 90 mm o długości 201,5 m oraz urządzeń na sieci:

- zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną- 1 kpl

- hydrant nadziemny o średnicy 80mm z zasuwą odcinającą- 1 kpl,

zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez Wykonawcę.

b) odtworzenie poboczy i nawierzchni szutrowej utwardzonej.

1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę   
   Nr 1036/2014 z dnia 08.09.2014 r., obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Termin zakończenia robót ustala się do dnia …

§ 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi … zł netto (słownie netto:…) + podatek VAT co stanowi kwotę brutto … zł (słownie brutto: …)
2. Wynagrodzenie, określone w ust 1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę - po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.

§ 4

1. Obowiązki zamawiającego:
   1. Przekazanie jednego egzemplarza projektu budowlanego w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
   2. Przekazanie pozwolenia na roboty budowlane wraz z Dziennikiem budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
   3. Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
   4. Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia robót.
2. Obowiązki wykonawcy:
   1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
   2. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
   3. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
   4. Prowadzenie Dziennika budowy.
   5. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
   6. Zgłoszenie zakończenia robót w celu dokonania odbioru.
   7. Przygotowanie wymaganych dokumentów do dokonana odbioru przez Zamawiającego,   
      w tym dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie częściowe obiektu budowlanego.
   8. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

§ 5

1. Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależytego wykonania umowy w postaci kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
3. za zwłokę w przekazaniu placu budowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10.0% wartości umowy,
4. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10.0% wartości umowy.
5. za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10.0% wynagrodzenia umownego ,
   1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
6. za zwłokę w zakończeniu robót- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego   
   za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10.0% wartości umowy,
7. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, nie więcej jednak niż 10.0% wartości umowy,
8. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10.0% wynagrodzenia umownego ,

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie obiektu, będącego przedmiotem odbioru.

§ 7

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w części dotyczącej umowy o dzieło.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca: